## Slide 1: Sprint 1: Proyecto Taller de Integración
Juego ”Slime Smasher”

## Slide 2: Objetivos planteados sprint 1
Definir estructura e idea general del proyecto. [REALIZADO]
Comenzar a generar los recursos a utilizar en el proyecto. [REALIZADO]
Definir diferentes fases necesarias (Controles, colisiones, movimiento) [REALIZADO]
Desarrollar fases del juego anteriormente planeadas [REALIZADO]
Unificar todas las partes y conseguir el funcionamiento [REALIZADO]
Crear primer prototipo del juego (Movimiento, colisión, cámara) [REALIZADO]
Implementación de sonidos [APLAZADO]

## Slide 3: Actividades individuales semana 1
Objetivos semana 1:
Definir estructura e idea general del proyecto.
Comenzar a generar los recursos a utilizar en el proyecto.

## Slide 4: Actividades individuales semana 2
Objetivos semana 2:
Definir diferentes fases necesarias (Controles, colisiones, movimiento).
Desarrollar fases del juego anteriormente planeadas.

## Slide 5: Actividades individuales semana 3
Objetivos semana 3:
Desarrollar fases del juego anteriormente planeadas.
Unificar todas las partes y conseguir el funcionamiento.
Crear primer prototipo del juego (Movimiento, colisión, cámara).

## Slide 6: Horas totales individuales.
Marcelo Morales
Víctor Quiroz
Jean Nail
Katerinne Leiva
Jordy Naveas

## Slide 7: Graficas de trabajo individual
Marcelo Morales
Víctor Quiroz
Jordy Naveas
Katerinne Leiva
Jean Nail
Conclusión de trabajo:
Funcionamiento correcto y avance sobre lo esperado.

## Slide 8: Horas de trabajo grupal Sprint 1

## Slide 9: Objetivos planteados para Sprint 2
Comenzar a desarrollar enemigos en el mapa. [PLANTEADO]
Ingresar ultimas funciones (Sonido, interfaz, menú). [Sonido Sprint 1] [PLANTEADO]
Desarrollar el ataque del personaje principal. [PLANTEADO]
Ingresar armas en el proyecto. [PLANTEADO]
Desarrollar armas en el proyecto. [PLANTEADO]
Crear un prototipo más desarrollado con funciones sprint 1 y 2. [PLANTEADO]